УТВЕРЖДЕНО

Министр сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Краснодарского края

_______________ Ф.И. Дерека

«____» __________ 2021 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Краснодарский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

  - Наименование проекта: Комплексное развитие станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края

  - Место реализации мероприятий проекта :

| № п/п | Наименование района субъекта Российской Федерации | Наименование населенного пункта <1> | Код ОКТМО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усть-Лабинский район | Станица Ладожская | 03657419 |

<1> - в случае реализации проекта на территории сельской агломерации, то указывается наименование сельской агломерации и входящие в неё населенные пункты

3.Цель проекта – комплексное развитие станицы  Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

| № п/п | Наименование задач | Уровень задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта, да/нет | Фактическое значение на 01.01.2021 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП КРСТ | до 80% к 2026 г. | да | 72,82 | 80 |  |  |  |
| 2 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | ГП КРСТ | до 50% к 2026 | да | 5% | 10% |  |  |  |
| 3 | сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | ГП КРСТ | 100% | да | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ВЦП СОСТ | до 95% к 2026 | да | 50% | 60% |  |  |  |
| 5 | обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | ВЦП СОСТ | до 70% к 2026 | да | 68% | 100% |  |  |  |
| 6 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне | ВЦП СОСТ | до 55% к 2026 | да | 55% | 60% |  |  |  |
| 7 | обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | ВЦП СОСТ | до 100% к 2026 | да | 100% | 100% |  |  |  |
| 8 | Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | ВЦП СОСТ | до 72% к 2026 | да | 61% | 63% |  |  |  |
| 9 | обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой | ВЦП СОСТ | до 80% к 2026 | да | 100% | 100% |  |  |  |
| 10 | обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией | ВЦП СОСТ | до 65% к 2026 централизованные сети отсутствуют | нет | 0% | 0% |  |  |  |
| 11 | сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта | ВЦП СОСТ | до 6 км. к 2026 | да | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта | ВЦП СОСТ | до 6 км. к 2026 | да | до 4 км. сейчас расстояние до МБДОУ | до 2 км. по результатам строительства сократится |  |  |  |
| 13 | Создание новых рабочих мест | ВЦП СОСТ | ххх | да | ххх | 60 |  |  |  |
| 14 |  | … ГП суб. РФ/ Пр. МО |  |  |  |  |  |  |  |

<1> - указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов, отраженных в гр.5 табличной формы раздела 13.3.

4.Участники проекта :

| № п/п | Участники проекта | наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ответственный исполнитель | Министерство сельского хозяйства перерабатывающей промышленности Краснодарского края/ Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район |
| 2 | Заявитель | Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края |
| 3 | Инициаторы | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края |
| 4 | Соинвесторы в части внебюджетных средств | отсутствуют |

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта: <1>

| № п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О<3>, должность | контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Бойко А.Р., начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 8(861)214-25-38, a.boiko@msh.krasnodar.ru |
| 2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Борзов В.Ю., главный консультант отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 8(861)214-25-38, v.borzov@msh.krasnodar.ru |
| 3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Дерека Ф.И., министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 8(861)214-25-38, msh@krasnodar.ru |
| 4 | Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта <2> | Запорожский С.А., глава муниципального образования Усть-Лабинский район | 8(86135) , ust labinsk@mo.krasnodar.ru |
| 5 | Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта | Макарец С.А., временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 8(861)214-25-21, s.makarets@msh.krasnodar.ru |

<1> указываются представители органов государственной и муниципальной власти

<2> информация представляется в разрезе мероприятий (при необходимости)

<3> - отчество указывается при наличии

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятий <3> | Начало реализации | Завершение реализации <4> | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да / нет) <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  | нет |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98«В» Усть-Лабинского района | 2022 | 2023 | нет |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | 2022 | 2022 | нет |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | 2022 | 2022 | нет |
| Итого сроки реализации проекта (год) |  | 2022 | 2023 | ххх |

<1> - здесь и в последующих табличных формах не указывается, если проект КРСТ реализуется на территории отдельного населенного пункта / отдельных населенных пунктов

<2> - если проект КРСТ реализуется на территории сельской агломерации, то информация в данной и во всех последующих табличных формах указывается в разрезе населенных пунктов, входящих в сельскую агломерацию

<3> - в составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/ оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/ оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/ оборудование

<4> - дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительство, реконструкцией и капремонтом должна включать дату ввод объекта в эксплуатацию

<5> - указывается «да» если территория сельского населенного пункта относится расположена районах Крайнего Севера и Арктической зоне

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий |  | Общая стоимость, тыс.рублей <2> | Сметная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей<1> | Значение показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98«В» Усть-Лабинского района | вместимость | 250 мест | 218348,83 | 303083.95 |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | протяженность | 1312 метров | 2873,1 | 2997,12 |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | протяженность | 530 метров | 1 360,41 | 1 400,00 |

<1> - указываются показатели площади/ протяженности/ мощности/ вместимости –  для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой объектов; указываются показатели интенсивности/ регулярности использования, целевого назначения – для мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств и оборудования

<2> - в общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертиз, сметная стоимость объекта

7 Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектных документаций  и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Документы, подтверждающие наличие проектной документации <1> | Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектную документацию <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98 «В» Усть-Лабинского района | требуется ПСД, ПСД разработана ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро» в 2013г. Свидетельство о допуске № 001371 от 23.09.2013 г. | не требуется актуализация, Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 12.12.2014 г. № 23-1-4-0599-14 Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости от 17.02.2015 г. № 23-1-3-0064-15 |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | требуется ПСД, ПСД от 2019 г., разработана ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» утвержден распоряжением от 18.03.2020 № 21р | не требуется актуализация, Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от № 23-1-1-3-033008-2019 от 26.11.2019г. Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости от 03.12.2019 г. № 23-1-3333-19 |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | требуется ПСД, ПСД от 2019 г., разработана ООО «ЭкспертЭнергоСтрой» утвержден распоряжением от 18.03.2020 №22р | не требуется актуализация, Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий № 23-1-1-3-001619-2020 от 28.01.2020г. Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости от 03.02.2020 г. № 23-1-0245-20 |

<1> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в графе 3 вносится запись "требуется ПСД" и указываются её реквизиты; для мероприятий, связанных со строительством также необходимо указать реквизиты решения Минстроя Россия о признании проектной документации экономически эффективной и рекомендованной для повторного использования; для мероприятий, связанных с приобретениями, установкой в графе 3 вносится запись "не требуется ПСД" и указывается информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений производителей, количестве и наименовании производителей, представивших коммерческие предложения

<2> - для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в зависимости от давности получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию (ГГЭ на ПД) в графе 4 вносится одна из двух записей "требуется актуализация" или "не требуется актуализация" и указываются реквизиты заключения/ заключений ГГЭ на ПД; по остальным мероприятиям в графа 4 не заполняется

Расчет стоимости строительства в текущих ценах составлен муниципальным казенным учреждением муниципального образования Усть-Лабинский район

«Служба заказчика по строительству жилищно-коммунального хозяйства и тепло-энергетического комплекса, которое было создано в структуре администрации района для обеспечения функций по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район(постановление администрации района от 11.07.2019 г. № 474 прилагается).

В соответствии с пунктом 2.4  Устава учреждения на учреждение возложены функции по составлению сметной документации на все виды строительных и ремонтных работ, а также реконструкцию и техническое перевооружение.

8. . Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление реализации мероприятий в течение 2-х лет, предшествующих дате направления проекта на отбор

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ления финанси-рования <2> | Объем финансирования, тыс.рублей за 24 месяца предшествую щих дате отбора |  | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98 «В». | нет |  |  |  |  |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | нет |  |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | нет |  |  |  |  |

<1> - указывается «да» если в течение 2018-2019 гг. за счет внебюджетных средств были профинансированы: разработка ПСД, проведение экспертиз, осуществление строительства

<2> - в гр.4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПСД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПСД, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта КРСТ

8.1 Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление реализации мероприятий в течение 2-х лет, предшествующих дате направления проекта на отбор

| № п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансиро-ванных расходов за счет бюджетных средств (да / нет) <1> | Направ-ления финанси-рования <2> | Объем финансирования, тыс.рублей за 24 месяца, предшествующих дате отбора |  | Информация о наличии подтвержда-ющих документов <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98 «В». | нет |  |  |  |  |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной». | нет |  |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | нет |  |  |  |  |

<1> - указывается "да" если в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор,  за счет бюджетных средств были профинансированы: разработка ПД, проведение экспертиз, осуществление реализации мероприятия

<2> - в графе 4 могут быть указаны только следующие виды работ: подготовка ПД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР)

<3> - перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на подготовку ПД, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи проекта на отбор

9. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта :

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования на 2020 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Объем финансирования на 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объем финансирования на 2022 г., тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ <1> | РБ <2> | МБ <3> | ВБ <4> |  | ФБ | РБ |  | МБ | ВБ |  | ФБ | РБ |  | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101028.0 | 95976.6 |  | 0 | 5051.4 | 0 | 202056.0 | 191953.4 |  | 0 | 10102.6 | 0 |
| 2. | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997,12 | 2877,236 |  | 0 | 119,884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,00 | 1 344,00 |  | 0 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 105425.12 | 100197.836 |  | 0 | 5227.285 | 0 | 202056.0 | 191953.4 |  | 0 | 10102.6 | 0 |

<1> Объем средств из федерального бюджета

<2> Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации

<3> Объем средств из местных бюджетов

<4> Объем средств из внебюджетных источников

10. Характеристика территории реализации проекта:

10.1. Потенциал территории реализации проекта :

| № п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |
| 1 | Природный потенциал | В Ладожской: - земли сельскохозяйственного назначения -11490,59 га; - земли населенных пунктов – 2679,27 га; - земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения - 232,23 га; - земли лесного фонда – 750,3 га; - земли водного фонда – 613,7 га ; - земли запаса – 96,5 га. | Станица Ладожская имеет выгодное расположение: расстояние от краевого центра 92 км. Через ее территорию проходит транспортное и железнодорожное сообщение. Транспортные потоки в направлении курортов Краснодарского края. Имеет земли более 80 % от имеющихся с/х угодий. По природно-климатическим условиям район относится к умеренно-континентальным. Уже в первой декаде мая наступает жаркое и сухое лето. Рельеф представлен как равнинный, территория расположена в центральной части Краснодарского края на правом берегу реки «Кубань» в 18 км северо-восточнее г. Усть-Лабинск. Равнинный характер рельефа района благоприятно влияет на развитие сельского хозяйства, в частности растениеводства. Потенциал природных ресурсов Усть-Лабинского района составляют земли сельскохозяйственного назначения. Высокое качество земельных угодий на территории района определяет перспективы развития Усть-Лабинского района как района с высоким уровнем производства и переработки продукции сельского хозяйства. На севере район граничит с Выселковским районом, на юге – с Красноармейским районом, на западе с Динским районом, на северо-западе – с Кореновским, на востоке – с Тбилисским районом и юго-востоке с Курганинским районом. Природных лесов на территории поселения нет, имеется древесно-кустарниковая растительность в виде защитных лесополос. Среднегодовая температура воздуха +11,6ºС. Максимальная среднемесячная температура воздуха приходится на июнь-август месяцы (от +28 до +42ºС), минимальная – на декабрь-февраль (от -2 до + 7ºС). Лето, как правило жаркое, с перепадами дневных и ночных температур на 10-12ºС, иногда до 20ºС. Зима мягкая, неустойчивая. Распределение температуры по месяцам приведены в таблице. Одним из основных богатств муниципального образования Усть-Лабинского район являются плодородные почвы, которые в сочетании с благодатным климатом позволяют ему сохранять позиции одного из крупных производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции в крае. Почвы района представлены как – лесовидные сулинки, глины с включением известковыхконкреций и пески с гравием и галькой Третичные отложения представлены чередованием пестроцветных глин и мелкозернистого песка по условиям залегания в рельефе относятся к Прикубанской равнине |
| 2 | Экономический потенциал <1> | АО «Ладожский элеватор» СПК СК «Родина» НПО «Семеноводство Кубани» | Станица Ладожская имеет выгодное расположение: расстояние от краевого центра 92 км. В ст. Ладожской есть элеватор, основной вид деятельности, переработка подработка и хранение зерновых культур, подъездные ж/д пути, аттестованная лаборатория. Предприятие находится в ст. Ладожская, основной вид деятельности выращивание всех видов животных, на ряду с производством готовых комбикормов. На сегодня имеет площадь пашни 4104 га. Является крупным производителем зерновых культур, бобовых, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. Реализуется продукция хлебобулочных изделий, мясо-молочных изделий через сеть продуктовых магазинов Имеет площадь сада 10 га. Предприятие является бюджетообразующим для станицы Ладожской Краснодарского края. Является крупным сельскохозяйственным предприятием и в станице Ладожской Краснодарского края. Входит в крупнейшее ООО «УК Агрохолдинг Кубань». Основным видом деятельности предприятия является производство семян зерновых культур, кукурузы,сахарной свеклы НПО «Семеноводство Кубани» включено в единый реестр семеноводческих хозяйств Краснодарского края. |
| 3 | Человеческий потенциал | Население | 15 927 человек – численность населения станицы Ладожской муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, в т.ч. трудоспособного населения 68% от общего числа населения. Данный показатель характеризует, что уровень работающего населения достаточно высок к общему количеству проживающего населения. |

<1> - в том числе необходимо указать удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации

10.2. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта , его возрастная и экономическая структура

| № п/п | Структура населения | Численность населения на 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего населения, чел. | 15927 | 15930 | 15942 | 15951 | 15951 | 15960 | 15970 | 15992 | 16003 | 16013 | 16025 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 155 | 156 | 161 | 164 | 164 | 169 | 172 | 181 | 187 | 191 | 195 |
| 1.2 | от 1 до 6 лет | 925 | 925 | 931 | 934 | 934 | 937 | 939 | 940 | 943 | 945 | 948 |
| 1.3 | от 7 до 17 лет | 1821 | 1822 | 1823 | 1825 | 1825 | 1827 | 1827 | 1829 | 1830 | 1832 | 1834 |
| 1.3.1 | в т.ч. от 7 до 14 лет | 1301 | 1301 | 1301 | 1302 | 1302 | 1302 | 1304 | 1304 | 1307 | 1307 | 1309 |
| 1.3.2 | в т.ч. от 16 до 17 лет | 175 | 176 | 176 | 178 | 178 | 182 | 183 | 186 | 186 | 187 | 188 |
| 1.4 | От 18 до 65 лет | 8162 | 8165 | 8171 | 8171 | 8173 | 8174 | 8174 | 8181 | 8183 | 8184 | 8186 |
| 1.5 | Старше 65 лет. | 5019 | 5019 | 5019 | 5023 | 5023 | 5024 | 5024 | 5027 | 5029 | 5030 | 5032 |
| 1.5.1 | В т.ч. от 66 до 72 лет | 2812 | 2812 | 2813 | 2813 | 2816 | 2819 | 2821 | 2821 | 2822 | 2823 | 2823 |
| 2 | Экономически активное население | 4190 | 4190 | 4190 | 4192 | 4196 | 4201 | 4204 | 4205 | 4208 | 4213 | 4217 |
| 3 | Трудоспособное население | 8162 | 8165 | 8171 | 8171 | 8173 | 8174 | 8174 | 8181 | 8183 | 8184 | 8186 |
| 4 | Занятое | 7747 | 7749 | 7753 | 7755 | 7758 | 7759 | 7764 | 7765 | 7767 | 7770 | 7777 |

Данные по численности населения указаны согласно переписи населения и книг похозяйственного учета (письмо администрации Ладожского сельского поселения от 24.10.2019 г. № 4301)

10.3. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта  и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации

| № п/п | Наименование сельской агломерации / населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельских домохозяйств | городских домохозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края | 23303,0 | 24683,9 |
| Всего по субъекту Российской Федерации |  |  | 24687,9 |

Данные по графе 3 по станице Ладожской взяты из формы статистического наблюдения П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 2019 года.

Источник информации: http://www.ladogasp.ru/pages/indikativnyj-plan

10.4. Данные об объектах инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта (государственная, муниципальная и частная собственность):

| № п/п | Объекты инфраструктуры | Характеристика объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, ед. | Показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами <5> |  | Значения показателей | Норматив обеспеченности <6> | Фактичес-кая обеспечен-ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| I | Наименование сельской агломерации |  |  |  |  |  |  |
| А | Наименование населенного пункта (в составе сельской агломерации) станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная инфраструктура <1> |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СОШ | 3 | вместимость | 1700 | 105 чел. / школу СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" |  | 1700 |
|  |  |  | площадь, кв.м. | 7260 |  |  | 7260 |
| 1.2 | Детский сад | 4 | вместимость | 525 | 32 чел. / дет. сад СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" |  | 525 |
|  |  |  | площадь, кв.м. | 2472 |  |  | 2472 |
| 1.3 | ЦРБ | 1 | вместимость | 150 посещений в смену; 20 койкомест | 18,2 мест на 1000 чел. 13,5 коек на 1000 человек Распоряжение Правительства РФ от 19.10.99 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |  | 150 посещений в смену; 20 койкомест |
| 1.4 |  |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |
| 1.5 | Центр компетенции «Ориентир» | 1 | площадь, кв.м. | 1402,9 | Не определено |  | 1402,9 |
| 1.6 | ДК | 1 | вместимость | 370 посадочных мест | 23 посадочных места на 1000 чел. Распоряжение Правительства РФ от 19.10.99 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». |  | 370 посадочных мест |
|  |  |  | площадь, кв.м. | 2098,0 |  |  | 2098,0 |
| 1.7 | Детская музыкальная школа | 1 | площадь, кв.м. | 119,4 | 1 объект на 53 000 человек Распоряжение Правительства РФ от 19.10.99 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |  | 119,4 |
| 1.8 | Детская библиотека | 1 | единиц хранения | 16000 | 4 тыс. ед. хранения на 9.4 чел. Распоряжение Правительства РФ от 19.10.99 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |  | 16000 |
| 1.9 | Центральная библиотека | 3 | единиц хранения | 35412 | 4000 ед. хранения на 8.45 чел. Распоряжение Правительства РФ от 19.10.99 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |  | 35412 |
| 1.10 | Аптека | 5 | площадь, кв.м. | 2573,4 | 15-30 мин шаговой доступности |  | 2573,4 |
| 1.11 | Спортивная школа | 1 | пропускная способность, чел. | 1586 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из ЕПС 60%. |  | 1586 |
|  |  |  | площадь, кв.м. | 29360 |  |  | 29360 |
| 2 | Коммунальная инфраструктура <2> |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газопроводы |  | протяженность, км |  | 97.39 | Не определено | 97.39 |
| 2.2 | Водопроводы |  | протяженность, км |  | 99,9 | Не определено | 99,9 |
| 2.3 | Теплосети |  | протяженность, км |  | 2,9 | Не определено | 2,9 |
| 2.4 | Канализация |  | протяженность, км |  | 0,0 | Не определено | 0,0 |
| 2.5 | Уличное освещение |  | протяженность, км |  | 20 | Не определено | 20 |
| 2.6 | Электросети |  | протяженность, км |  | 163 (0,4 кВт), 129 (10 кВт) | Не определено | 163 (0,4 кВт), 129 (10 кВт) |
| 3 | Транспортная инфраструктура <3> |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильные дороги местного значения |  | протяженность, км |  | 116,347 | Не определено | 116,347 |
| 3.2 | Остановка | 28 |  |  |  | Не определено |  |
| 3.3 | Автовокзал | 1 |  |  |  | Не определено |  |
| 3.4 | Ж/Д вокзал | 1 |  |  |  | Не определено |  |
| 4 | Телекоммуникационная инфраструктура <4> |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оптико-волоконный интернет | 1000 |  |  |  | Не определено |  |

<1> - указываются расположенные на территории населенного пункта учреждения/ объекты образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения спорта

<2> - указываются расположенные на территории населенного пункта объекты, используемые в сфере электро-,  тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий населенного пункта и предназначенных для нужд потребителей этого населенного пункта 
<3> - указываются внутри- и межпоселковые пути сообщения (дороги различных видов), транспортные сооружения (мосты, туннели), совокупность различных видов общественного транспорта, предназначенного для пассажирских перевозок как внутри, так и за пределы населенного пункта

<4> - указываются расположенные на территории населенного пункта (полностью или частично) линии и объекты, предназначенные для беспроводной передачи данных/ сигналов

<5> - в гр.4 по каждому объекту инфраструктуры указываются характеризующие конкретный объект показатели площади/ протяженности/ мощности/ показатели, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения теми или иными услугами, в гр.5 указываются значения соответствующих показателей

<6> - в гр. 6 по каждому объекту инфраструктуры указывается со ссылкой на соответствующий нормативный акт используемый норматив для расчета обеспеченности населения услугами объектов инфраструктуры

10.5. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проекта иных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации):

| № п/п | Наименование государственной программы / непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной программы / непрограммного направления расходов | Код бюджетной классификации | Период финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул.Песчаной от ул. Коншиных до ул.Хлебной и по ул.Вольной от ул. Песчаной до ул.Широкой в ст.Ладожской Усть-лабинского района». | ГП КРСТ | 992 0502 68000R 5762414 | 2020 | 1792.05 |  |  |  |

10.6. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта <1>:

Генеральный план Ладожского сельского поселения муниципального образования Усть-Лабинский район утвержден решением № 3 протокол №24 от 04.04.2011 г. «Об утверждении генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

<1> указываются реквизиты нормативных актов об утверждении генеральных планов каждого населенного пункта, на территории которого осуществляется реализация мероприятий проекта

11. Обоснование необходимости реализации проекта:

11.1. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП (валового муниципального продукта) соответствующего муниципального образования:

| № п/п | Наименование организаций / КФК / ИП | Вид деятельности | Объем выручки за 2018 г., тыс. рублей | Вклад в ВМП |  | Кол-во работ-ников, чел | Средний уровень заработной платы, руб./ мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доля в ВМП, % | Наименование муниципального образования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО Ладожский элеватор | Переработка зерновых культур | 49000,0 | 12,1 | Ладожское сельское поселение | 50 | 20812 |
| 2 | СПК СК «Родина» | Выращивание зерновых культур, различных видов животных, рыбы, овощей и фруктов | 384426,0 | 15,8 | Ладожское сельское поселение | 159 | 37775 |
| 3 | НПО «Семеноводство Кубани» | Производство семян зерновых культур | 502000,0 | 20 | Ладожское сельское поселение | 101 | 23203 |

11.2. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта, полученной от хозяйствующих субъектов, действующих на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего муниципального образования:

| № п/п | Наименование организаций / КФК / ИП, поддержавших целесообразность реализации проекта | Обоснование целесообразности <1> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |
| 1 | АО Ладожский элеватор | Письмо № 543 от 18.03.2020 г.. это позволит улучшить качество жизни сельского населения, положительно скажется на закреплении кадров, на предприятии. |
| 2 | СПК СК «Родина» | Письмо № 542 от 18.03.2020 г.- это позволит улучшить качество жизни сельского населения, положительно скажется на закреплении кадров, на предприятии. |
| 3 | НПО «Семеноводство Кубани» | Письмо № 541 от 18.03.2020 г. это позволит улучшить качество жизни сельского населения, положительно скажется на закреплении кадров, на предприятии. |

<1> - указываются реквизиты писем хозяйствующих субъектов и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта

11.3 Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

| № п/п | Наименование проекта и его краткое описание<1> | Сроки реализации |  | Планируе-мое количес-тво новых рабочих мест, чел. |  | Инвестиции |  |  | Планируемая к вовлечению в оборот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата начала реализации | дата завершения реализации |  |  |  | Источники инвестиций <1> | объем инвестиций, млн.рублей |  | Площадь земли, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98 «В». | 15.02. 2022 | 31.12. 2023 |  | 50 |  | Внебюджет ные средства | 0,0 |  |  |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | 14.02. 2022 | 31.12. 2022 |  | 5 |  | Внебюджет ные средства | 0,0 |  |  |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 14.02. 2022 | 31.12. 2022 |  | 5 |  | Внебюджет ные средства | 0,0 |  |  |
| 4 | АО «Ладожский элеватор» Создание современной системы хранения зерна | 15.02. 2021 | 31.12. 2023 |  | 33 |  | Внебюджет ные средства | 35.0 |  |  |
| 5 | СПК СК «Родина» Создание системы орошения сельскохозяйственных культур. Строительство тепличного комплекса, а также цеха переработки овощей. | 14.02. 2021 | 31.12. 2023 |  | 150 |  | Внебюджет ные средства | 99,9 |  |  |

11.4. . Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями соответствующей территории<1>:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта | Реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98. | 8502 | 6462 | 6462 | Протоколы (сходов) граждан |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной». | 8502 | 6462 | 6462 | Протоколы (сходов) граждан |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 8502 | 6462 | 6462 | Протоколы (сходов) граждан |

<1> - указываются источники инвестиций: средства федерального бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства

Данные о результатах проведенных сходов граждан размещены в сети Интернет по адресу: sp ladoga@ mail.ru

11.5. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жители |  |  | Хозяйствующие субъекты |  |  |
|  |  | Социаль-ные группы <1> | Прогноз-ная числен-ность, чел. | Территория проживания <2> | Группы / наимено-вания <3> | Прогноз-ное количес-тво, ед. | Территория хозяйство-вания <4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98. | Дети до школьного возраста | 250 | станица Ладожская | Хозяйствующие субъекты | 3 | станица Ладожская |
| 2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной». | Жители муниципального района | 50 | станица Ладожская | Хозяйствующие субъекты | 1 | станица Ладожская |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | Жители муниципального района | 30 | станица Ладожская | Хозяйствующие субъекты | 1 | станица Ладожская |

<1> - указываются социальные группы жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта (например, все жители будут пользоваться построенным фельдшерско-акушерским пунктом, дети школьного возраста будут пользоваться построенной школой, участники творческих коллективов будут пользоваться приобретенным автобусом для дома культуры и так далее)

<2> - если результатами реализации мероприятия будут пользоваться только жители населенного пункта, на территории которого реализуется мероприятие, то в графе 5 указывается наименование того же населенного пункта, что и в строке "А"; если результатами реализации мероприятия будут пользоваться жители других населенных пунктов, то в графе 5 указывается наименование соответствующих населенных пунктов (например: строительство школы запланировано из расчета, что в ней будут учиться (в рамках программы "Школьный автобус") дети школьного возраста, проживающие в близлежащих населенных пунктах, в которых отсутствует школа

<3> - возможно указание как групп хозяйствующих субъектов, так и наименований конкретных хозяйствующих субъектов

11.6. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования. Основной задачей муниципального образования является обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

По состоянию на 01.03.2020 года  на учете для  предоставления места в дошкольные образовательные учреждения ст.Ладожской состоит  438 детей  в возрасте от 0 до 7 лет.

В настоящее время в станице Ладожской функционирует 4 дошкольных учреждения, здания которых являются приспособленными для осуществления образовательной деятельности и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Данные учреждения посещает 556 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Кроме того, в станице функционируют группы семейного воспитания. Однако этого не достаточно, так как в настоящее время местами в  детском саду являются обеспеченными дети в возрасте от 3 до 7 лет,  а дошкольники в возрасте до3 лет  обеспечены местами не в полном объеме. Только 51 ребенок  из общего количества желающих в возрасте до 3 лет посещают детские сады.

Строительство детского сада на 250 мест является острой  насущной проблемой для станицы Ладожской. В связи с этим  был изготовлен проект и выделен участок для осуществления строительства.

Строительство детского сада  на 250 мест в ст.Ладожской  позволит обеспечить всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получить дошкольное образование, обновить кадровый  состав и привлечь молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования.    Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район гарантирует финансирование расходов на содержание МДОУ на 250 мест за счет средств муниципального бюджета. Сумма средств, необходимых для содержания объекта составляет 11 106,5 тыс.руб. в год

Другой острой проблемой станицы является отсутствие распределительных сетей газоснабжения низкого давления. Согласно данным АО Предприятия Усть-Лабинскрайгаз на 01.01.2019 года уровень газификации поселения составляет 60,6 %.  На территории станицы Ладожской расположено более 5000 тысяч домовладений, где 39,4 % домов живут без природного газ, пользуются альтернативными источниками энергии, мечтая о более экологически чистом и дешёвом источнике энергии. Жители станицы на сходах, в наказах депутатам просят построить распределительную сеть газоснабжения. Также строительство сети газоснабжения на территории поселения поддерживается молодыми депутатами Законодательного собрания Краснодарского края.

Для создания современного облика станицы, для более комфортных условий жизни в сельском населенном пункте, приближенных к городским, начата работа по реализации этого проекта. С этой целью вовлечено население всех возрастов.

На сегодняшний день на территории станицы  Ладожской имеется спортивный комплекс, но нет ни одного  плавательного бассейна. В этой связи строительство распределительных сетей газоснабжения является приоритетным направлением в области социального и коммунального развития станицы Ладожской. Развитие инженерной инфраструктуры, будет способствовать закреплению людей на сельской территории, и достижению цели государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по сохранению доли сельского населения в общей численности населения.

Проект комплексного развития сельских территорий позволит решить проблему с образовательным процессом, будет способствовать развитию социальной обеспеченности граждан в поселении и районе, тем самым улучшит качество жизни на территории и обеспечит приток сельского населения.

11.7. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятий проекта1 | Уровень обеспеченности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив обеспе-ченности2 | Норматив-ная потреб-ность3 | Фактичес-кая обеспечен-ность потреб-ности4 | Планиру-емая обеспечен-ность потреб-ности в результате реализации мероприя-тияпроекта5 | Дополнительная потребность6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство МДОУ на 250 мест по адресу: ст. Ладожская, ул. Красная, д.98. | 100 чел./ школу | 963 мест | 525 мест | 775 мест | 188 мест |
| 2 | «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной» | не определено | 155.9 км. | 97.39 км.97.39 км. | 98.702 км. | 57.198 км. |
| 3 | «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | не определено | 155,9 | 97.39 км. | 98.702 км. | 57.198 км. |

1В составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/оборудование.

2В графе 3 по каждому мероприятию (объекту) указываются нормативы для расчета обеспеченности населения соответствующими услугами или обеспеченности объекта (организации) транспортными средствами, оборудованием, периодичностью осуществления капитального ремонта.

3В графе 4 по каждому мероприятию (объекту) указывается расчетная нормативная потребностьв количестве (наличии) самих объектов/в количестве мест для предоставления соответствующих услуг/в количестве транспортных средств организации/в количестве и видах оборудования/в сроках проведения капитального ремонта.

4В графе 5 по каждому мероприятию (объекту) указывается фактическое наличиесамих объектов количество мест для предоставления соответствующих услуг/количество транспортных средств организации/количество и виды оборудования/фактический срок проведения предыдущего капитального ремонта и виды осуществленных работ.

5Указывается планируемое по результатам реализации мероприятия наличие соответствующих объектов/количество мест для предоставления соответствующих услуг/количество транспортных средств организации/количество и виды оборудования/состояние объекта после проведенного капитального ремонта и сроки последующего капитального ремонта.

6Указывается разность между значениями в графе 6 и графе 4; по мероприятиям, связанным с капитальным ремонтом, указывается дополнительная потребность в проведении тех или иных работ по капитальному ремонту (включая сроки) в случае, если в рамках проекта был проведён только частичный капитальный ремонт.

11.8. . Информация о соответствии проекта критериям отбора:

| N п/п | Наименование критерия/ подкритерия | Показатели |  | Источники информации | Значение критерия отбора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| 1 | Доля планируемых внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта, в ед. (Pip) | объем средств, планируемый к привлечению на реализацию проекта из внебюджетных источников, тыс. рублей | 100,0 | Гарантийное письмо | 0 |  |
|  |  | общий объем финансирования проекта , тыс. рублей | 307481.12 | пункт 9. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта |  |  |
| 2 | Доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор, в общем объеме финансирования проекта с учетом указанных расходов, в ед. (Pif) | объем расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и осуществление СМР, фактически профинансированных за счет внебюджетных средств в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор, тыс. рублей | 0 |  | 0 |  |
|  |  | общий объем финансирования проекта, тыс. рублей | 307481.12 | пункт 9. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта |  |  |
| 3 | Длительность достижения планируемых результатов реализации проекта, в годах (Z) | максимальная длительность реализации отдельных мероприятий, входящих в проект, лет, целое число | 2 | пункт 5. Срок реализации мероприятий проекта | 2 |  |
| 4 | Доля населения в возрасте от 16 лет и старше , проживающего в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта , поддержавшего целесообразность его реализации по итогам общественного обсуждения, в общей численности жителей сельских территорий (сельских агломераций) в возрасте от 16 лет и старше, в ед. (Wtd) | количество человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта по итогам общественного обсуждения, чел., | 8502 | Протоколы схода граждан | 1,000 |  |
|  |  | общая численность населения в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных пунктах, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта, чел., | 8502 | Протоколы схода граждан |  |  |
| 5 | Доля занятого населения, проживающего на территории реализации проекта в общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта, в ед. (E) | численность занятого населения, проживающего на территории реализации проекта, чел., | 7745 | Данные предоставлены Ладожским сельским поселением (справка) | 0,810 |  |
|  |  | численность экономически активного населения, проживающего на территории реализации проекта, чел., | 4190 | Данные предоставлены Ладожским сельским поселением (справка) |  |  |
| 6 | Доля трудоспособного населения в общей численности населения территории реализации проекта, в ед. (К) | численность трудоспособного населения, проживающего на территории реализации проекта, чел., | 8162 | Данные предоставлены Ладожским сельским поселением (справка) | 0,679 |  |
|  |  | общая численность населения, проживающего на территории реализации проекта, чел., | 15927 | Данные предоставлены Ладожским сельским поселением (справка) |  |  |
| 7 | Доля прироста постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, к общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта, в ед. (Nwp) | прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, ед., | 142 | Инвестиционные проекты | 1,103 |  |
|  |  | прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, ед., | 621 | Инвестиционные проекты |  |  |
|  |  | прирост постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта, ед. | 516 | Инвестиционные проекты |  |  |
| 8 | Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на территории реализации проекта к среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации, в ед. (Sd) | размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на территории реализации проекта, тыс. рублей | 23303,0 | Расчет среднемесячной заработной платы по Ладожскому сельскому поселению | 1,32 |  |
|  |  | размер среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств субъекта Российской Федерации, на территории которого находится территория реализации проекта, тыс. рублей | 32000.0 | Статистические данные |  |  |